**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2017г. № 343 п.Золотухино

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»  |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация поселка Золотухино, **Постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://золотухино.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава поселка Золотухино Н.И.Епишев

 Приложение №1

 Утверждена

 постановлением администрации

 поселка Золотухино

 от 28.12.2017г. №343

**Муниципальная программа**

 **«Формирование современной городской среды в поселке Золотухино**

**на 2018-2022 годы**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» (далее – программа) |
| **Заказчик Программы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Основание для разработки Программы** | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Устав муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области;Решение Собрания депутатов поселка Золотухино от 29.03.2013г. № 44 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «поселок Золотухино». |
| **Разработчик Программы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | - Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий в поселке Золотухино»;- Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования в поселке Золотухино» |
| **Исполнители Программы** | Администрация поселка Золотухино;Жители многоквартирных домов и заинтересованные лица. |
| **Цели Программы** | Улучшение внешнего облика поселка Золотухино;* формирование в многоквартирной жилой застройке среды, благоприятной для проживания населения;
* повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселка Золотухино;
* совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино. |
| **Задачи Программы** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Золотухино;повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, парков);повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино. |
| **Сроки реализации Программы** | 2018-2022 годы |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы** | Количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют **000,000 тыс.руб.**, в том числе: средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино – **2 043,000 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности** | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом;создание среды, комфортной для проживания жителей поселка Золотухино;повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий общего пользования;количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| **Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Программы** | Администрацией поселка Золотухино;Общественная комиссия муниципального образования «поселок Золотухино» по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы. |

 **1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

 Поселок Золотухино расположен в северной части Курской области в 40 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности на берегу реки Снова (приток Тускари) в месте впадения в неё р.Полевая Снова, во II-В климатическом районе. Поселок Золотухино является административным центром Золотухинского муниципального района.

 По состоянию на 01.01.2017г. общая численность населения составляет - 4579 чел.

 В жилищном фонде поселка Золотухино, по состоянию на 01.01.2017г., 2047 жилых квартир в жилых домах средней этажности и в индивидуальных домах усадебного типа.

 Общая площадь жилищного фонда поселка Золотухино по состоянию на 01.01.2017 года составляет 111,9 тыс.м2.

 Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 22,4 м2.

 Жилая застройка в поселке в основном состоит из одно- и двухэтажных домов, также многоквартирных двух- и трехэтажных домов.

 Жилищный фонд муниципального образования «поселок Золотухино» на 17,3 % представлен многоквартирными и на 82,7 % - индивидуальными домами.

 В жилищный фонд посёлка входят 29 многоквартирных домов, общей площадью 17,84 тыс.м2 и характеризуется средним уровнем благоустройства.

 В существующем жилищном фонде на территории поселка проезжая часть дворовых территорий и проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт. Во многих дворах неудовлетворительное освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей).

 Для нормального функционирования поселка имеет большое значение развитие благоустройства дворовых территорий. При благоустройстве дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.

 Анализ благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования представлен в таблице №1:

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Динамика изменения показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Общее количество и площадь дворовых территорий | Ед./ 1 м² | 28 | 15680 | 28 | 15680 | 29 | 15867 |
| 2. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./ 1 м² | 20 | 10958 | 20 | 10958 | 20 | 10958 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 69,9 | 69,9 | 69,1 |
| 4. | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 915 | 915 | 903 |
| 5. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 18,4 | 18,4 | 18,2 |
| 6. | Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед./ 1 м² | 13 | 15855 | 13 | 15855 | 13 | 15855 |
| 7. | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | %/1 м² | 15,4 | 2070 | 15,4 | 2070 | 15,4 | 2070 |
| 8. | Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | %/1 м² | 84,6 | 13785 | 84,6 | 13785 | 84,6 | 13785 |

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы.**

 Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.

 Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино, улучшить условия проживания населения, развить существующие парки, внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, площадей и других объектов внешнего благоустройства.

 Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области.

1. **Цели и задачи реализации Программы.**

 Цель Программы:

 - улучшение внешнего облика поселка Золотухино;

 - формирование в многоквартирной жилой застройке среды, благоприятной для проживания населения;

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселка Золотухино;

 - совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

 - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино.

 Задачи Программы:

 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Золотухино;

 - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, парков);

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино.

1. **Сроки и этапы реализации Программы.**

Муниципальная программа реализуется в один этап на 2018-2022 годы.

 **5. Перечень основных мероприятий Программы.**

 Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

 В целях реализации мероприятий настоящей программы установлены следующие требования:

1) ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовых территорий, и (или) установка скамеек, и (или) урн (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству). Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству;

3) Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 5 процентов и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

4) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ Приложении №1 к Программе.

5) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, устанавливается нормативно-правовым актом администрации поселка Золотухино, при этом вышеуказанный порядок аккумулирования средств должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием (учреждением) учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии Приложение №2 к Программе;

6) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории Приложение №3 к Программе:

 - разработка дизайн - проекта осуществляется Администрацией поселка Золотухино с привлечением проектных организаций и согласовывается с представителями заинтересованных лиц, уполномоченных на согласование дизайн - проектов проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;

 Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, а также перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

7) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

 8) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с требованиями, установленными

«Порядком проведения отбора дворовых территории многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино», утвержденным Постановлением Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 195, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц, о включении дворовой территории в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино на 2018-2022 годы, с учетом поданных и не вошедших в 2017 году заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино, после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении №4;

 9) перечень территории общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 -2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, который будет отобран в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы», подлежащей благоустройству, утвержденным Постановлением Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 196, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц, о включении территории общего пользования в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству территории общего пользования в поселке Золотухино, с учетом поданных и не вошедших в 2017 году заявок заинтересованных лиц на участие в отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу, после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении №5.

 Мероприятия данной муниципальной программы, исполнители, а также объемы и источники их финансирования отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

 **6. Объемы и источники финансирования Программы.**

 Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета посекла Золотухино.

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2018-2022 годах составит **000,000 тыс.руб.**, в том числе:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино – **2 043,000 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

 Главные распорядители бюджетных средств включают утвержденную муниципальную Программу в реестр расходных обязательств и учитывают средства на ее реализацию при составлении расчетной потребности в бюджетных ассигнованиях в бюджете поселка Золотухино на очередной финансовый год и плановый период.

 Ежегодные объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселка Золотухино на очередной финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, исполнитель-координатор Программы вносит в нее соответствующие изменения.

**7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

 Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов Программы соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов Программы соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы.**

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, несвоевременное освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки), организационные, природно-техногенные (экологические, природные катаклизмы, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит:

-осуществление муниципального управления реализацией муниципальной программы;

-своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

-взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы;

-оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

К рискам, неподдающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства.

Преодоление рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу, своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов муниципального образования, внесения изменений в принятые нормативные акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля за реализацией муниципальной программы.

**9. Управление Программой и контроль за ее реализацией.**

Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией поселка Золотухино.

Администрация поселка Золотухино является муниципальным заказчиком Программы и координатором деятельности исполнителей Программы.

Администрация поселка Золотухино осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселка, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава поселка Золотухино, общественная комиссия муниципального образования «поселок Золотухино» по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы.

 **10.** **Ожидаемые конечные результаты реализации.**

 Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов, результаты приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий указанной программы благоприятно скажется на функционировании социальной сферы. Реализация мероприятий программы позволит увеличить показатель по по благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, снизит социальную напряженность и приведет к росту заинтересованности жителей в благоустройстве и поддержании в порядке территории дворов.

 **11. Подпрограмма Муниципальной Программы.**

 **11.1. Подпрограмма ««Благоустройство дворовых территорий в поселке Золотухино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» .**

**Паспорт**

**подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий в поселке Золотухино»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Подпрограммы** | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в поселке Золотухино» (далее – подпрограмма) |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Основание для разработки Подпрограммы** | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Устав муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области;Решение Собрания депутатов поселка Золотухино от 15.09.2017г. №47 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «поселок Золотухино»;Постановление Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 195 «Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино» |
| **Разработчик Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Исполнители Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино;Жители многоквартирных домов и заинтересованные лица. |
| **Цели Подпрограммы** | Улучшение внешнего облика поселка Золотухино;* формирование в многоквартирной жилой застройке среды, благоприятной для проживания населения;
* совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Золотухино;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2018-2022 годы |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы** | Количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| **Объемы и источники финансирования Подпрограммы** | Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют **000,000 тыс.руб**., в том числе: средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино – **000,000 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино -**00,000 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности** | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы в целом;создание среды, комфортной для проживания жителей поселка Золотухино;количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. |
| **Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Подпрограммы** | Администрацией поселка Золотухино;Общественная комиссия муниципального образования «поселок Золотухино» по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы. |

 **11.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

 В жилищном фонде поселка Золотухино, по состоянию на 01.01.2017г., 2047 жилых квартир в жилых домах средней этажности и в индивидуальных домах усадебного типа.

 Общая площадь жилищного фонда поселка Золотухино по состоянию на 01.01.2017 года составляет 111,9 тыс.м2.

 Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 22,4 м2.

 Жилая застройка в поселке в основном состоит из одно- и двухэтажных домов, также многоквартирных двух- и трехэтажных домов.

 Жилищный фонд муниципального образования «поселок Золотухино» на 17,3 % представлен многоквартирными и на 82,7 % - индивидуальными домами.

 В жилищный фонд посёлка входят 29 многоквартирных домов, общей площадью 17,84 тыс.м2 и характеризуется средним уровнем благоустройства.

 В существующем жилищном фонде на территории поселка проезжая часть дворовых территорий и проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт. Во многих дворах неудовлетворительное освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей).

 Для нормального функционирования поселка имеет большое значение развитие благоустройства дворовых территорий. При благоустройстве дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.

 Анализ благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования представлен в таблице №3:

Таблица №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Динамика изменения показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Общее количество и площадь дворовых территорий | Ед./ 1 м² | 28 | 15680 | 28 | 15680 | 29 | 15867 |
| 2. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./ 1 м² | 20 | 10958 | 20 | 10958 | 20 | 10958 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 69,9 | 69,9 | 69,1 |
| 4. | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 915 | 915 | 903 |
| 5. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 18,4 | 18,4 | 18,2 |

* 1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной Подпрограммы.**

 Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.

 Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории поселка Золотухино, улучшить условия проживания населения.

 Муниципальная подпрограмма соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области.

* 1. **Цели и задачи реализации Подпрограммы.**

 Цель Подпрограммы:

 - улучшение внешнего облика поселка Золотухино;

 - формирование в многоквартирной жилой застройке среды, благоприятной для проживания населения;

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселка Золотухино;

 - совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

 - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино.

 Задачи Программы:

 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Золотухино;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино.

* 1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы.**

Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап в 2018-2022 годы.

 **11.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.**

 Достижение целей и решение задач муниципальной подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

 В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы установлены следующие требования:

 1) ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовых территорий, и (или) установка скамеек, и (или) урн (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

 2) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству). Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству;

3) финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 5 процентов и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием;

4) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ Приложении №1 к Программе.

5) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, устанавливается нормативно-правовым актом администрации поселка Золотухино, при этом вышеуказанный порядок аккумулирования средств должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием (учреждением) учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии Приложение №2 к Программе;

6) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории Приложение №3 к Программе:

 - разработка дизайн - проекта осуществляется Администрацией поселка Золотухино с привлечением проектных организаций и согласовывается с представителями заинтересованных лиц, уполномоченных на согласование дизайн - проектов проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;

 Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, а также перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

7) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

 8) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с требованиями, установленными

«Порядком проведения отбора дворовых территории многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино», утвержденным Постановлением Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 195, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц, о включении дворовой территории в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино на 2018-2022 годы, с учетом поданных и не вошедших в 2017 году заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино, после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении №4;

 Мероприятия данной муниципальной подпрограммы, исполнители, а также объемы и источники их финансирования отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

 **11.7. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.**

 Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета посекла Золотухино, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования муниципальной Программы в составит: **000,000** тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино – **000,000 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **00,000 тыс.руб.**

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Подпрограммой, исполнитель-координатор Подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

 **11.8.** **Ожидаемые конечные результаты реализации.**

 Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов, результаты приведены в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год[[2]](#footnote-2) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий указанной подпрограммы благоприятно скажется на функционировании социальной сферы. Реализация мероприятий программы позволит увеличить показатель по благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, снизит социальную напряженность и приведет к росту заинтересованности жителей в благоустройстве и поддержании в порядке территории дворов.

1. **Подпрограмма Муниципальной Программы.**

**12.1. Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования в поселке Золотухино» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы».**

**Паспорт**

**подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования в поселке Золотухино»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **Подпрограммы** | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования в поселке Золотухино» (далее – подпрограмма) |
| **Заказчик Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Основание для разработки Подпрограммы** | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Устав муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области;Решение Собрания депутатов поселка Золотухино от 15.09.2017г. №47 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «поселок Золотухино»;Постановление Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 196 «Об утверждении Порядка проведения отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы», подлежащей благоустройству» |
| **Разработчик Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино |
| **Исполнители Подпрограммы** | Администрация поселка Золотухино;заинтересованные лица. |
| **Цели Подпрограммы** | Улучшение внешнего облика поселка Золотухино;* совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино. |
| **Задачи Подпрограммы** | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, парков);повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино. |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | 2018-2022 годы |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы** | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| **Объемы и источники финансирования Подпрограммы** | Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют **000,000 тыс.руб.**, в том числе: средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.**;средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб**.;средства бюджета поселка Золотухино – **2 043,000 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино – **408,600 тыс.руб**.Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности** | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы в целом;создание среды, комфортной для проживания жителей поселка Золотухино;повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий общего пользования;количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| **Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Подпрограммы** | Администрацией поселка Золотухино;Общественная комиссия муниципального образования «поселок Золотухино» по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы. |

 **12.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

 Общее количество территорий общего пользования в поселке Золотухино составляет 13ед. площадью 15,855 тыс. кв.м., из них количество частично благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.03.2017 года составляет 2 ед. площадью 2,070 тыс. кв.м.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.03.2017 года составляет 11 ед. площадью 13,785 тыс. кв.м.

 Анализ благоустройства территорий общего пользования представлен в таблице №5:

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Динамика изменения показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед./ 1 м² | 13 | 15855 | 13 | 15855 | 13 | 15855 |
| 2. | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | %/1 м² | 15,4 | 2070 | 15,4 | 2070 | 15,4 | 2070 |
| 3. | Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | %/1 м² | 84,6 | 13785 | 84,6 | 13785 | 84,6 | 13785 |

* 1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной Подпрограммы.**

 Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.

 Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино, улучшить условия проживания населения, развить существующие парки, внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, площадей и других объектов внешнего благоустройства.

 Муниципальная подпрограмма соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области.

* 1. **Цели и задачи реализации Подпрограммы.**

 Цель Подпрограммы:

 - улучшение внешнего облика поселка Золотухино;

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселка Золотухино;

 - совершенствование эстетического вида поселка Золотухино, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

 - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка Золотухино.

 Задачи Подпрограммы:

 - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, парков);

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Золотухино.

* 1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы.**

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2022 годах.

 **12.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.**

 Достижение целей и решение задач муниципальной подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

 В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы необходимо сформировать перечень территории общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 -2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, который будет отобран в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы», подлежащей благоустройству, утвержденным Постановлением Администрации поселка Золотухино от 14.08.2017г. № 196, на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц, о включении территории общего пользования в муниципальную программу на проведение работ по благоустройству территории общего пользования в поселке Золотухино, с учетом поданных и не вошедших в 2017 году заявок заинтересованных лиц на участие в отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу, после проведения общественного обсуждения проекта настоящей муниципальной программы и указывается в Приложении №5.

Благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (центральная улица, и (или) площадь, и (или) набережная и др.), подлежащей благоустройству в год реализации мероприятий по благоустройству территорий, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству.

 Мероприятия данной муниципальной подпрограммы, исполнители, а также объемы и источники их финансирования отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

 **12.7. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.**

 Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета посекла Золотухино.

Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы в составит: **000,000** тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.**;

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб**.;

средства бюджета поселка Золотухино – **2 043, 000 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино – **408,600 тыс.руб**.

Объем средств по годам реализации составляет: 2019 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

Объем средств по годам реализации составляет: 2022 год:

средства федерального бюджета – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета Курской области – **000,000 тыс.руб.;**

средства бюджета поселка Золотухино - **408,600 тыс.руб.**

 В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Подпрограммой, исполнитель-координатор Подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

**12.8.** **Ожидаемые конечные результаты реализации.**

 Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов, результаты приведены в таблице №6.

Таблица №6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год[[3]](#footnote-3) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий указанной подпрограммы благоприятно скажется на функционировании социальной сферы. Реализация мероприятий программы позволит увеличить показатель по благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, снизит социальную напряженность и приведет к росту заинтересованности жителей в благоустройстве и поддержании в порядке территории дворов.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ**

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** |
| Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов (без установки бортового камня) | м2 | 1 169,00 |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома10370 | над подъездом дома3522 |
|  |  | http://ledek.ru/img/lamps/Nano-Tech-50S-Cord-1-copy-1.jpg |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 1350 |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки |  | со спинкой |  |
| 3500 | 9600 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 2800 | https://st19.stpulscen.ru/images/product/086/496/028_big.jpg |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** |
| Строительство автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | 1673 |
| **Детская игровая площадка:** |
| качели (двойные) | 1 шт. | 16000 |  |
| горка | 1 шт. | 26600 |  |
| качалки на пружине | 1 шт. | 18000 |  |
| песочница (закрытая) | 1 шт. | 13000 |  |
| домик-беседка | 1 шт. | 35000 |  |
| карусель | 1 шт. | 18000 |  |
| **Спортивная площадка:** |
| Гимнастический комплекс ГК0062 | 1 шт. | 18000 |   |
| Гимнастический комплекс ГК 0067  | 1 шт. | 19500 |   |
| **Посадка зеленых насаждений:** |  |
| - деревьев | 1 шт. | 1750 |
| - кустарника | 1 шт. | 700 |
| Посев газона | 1 м2 | 350 |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Золотухино**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Золотухино в рамках подлежащей утверждению Администрацией поселка Золотухино в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013г. № 716-па (с последующими изменениями и дополнениями), денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселка Золотухино – Администрации поселка Золотухино (далее – Администрация).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Администрация в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3. После утверждения дизайн - проекта общественной комиссии муниципального образования и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 5 процентов и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее 01 июля года проведения работ по благоустройству дворовой территории.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 21 июля года проведения работ по благоустройству дворовой территории. в порядке и на условиях, определенных соглашением.

5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселка Золотухино с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

6. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация направляет в Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области (далее – Комитет) копию заключенного соглашения.

7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

8. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации поселка Золотухино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии муниципального образования.

10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссии муниципального образования и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

11. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории**

**поселка Золотухино на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории поселка Золотухино на 2018-2022 годы (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией поселка Золотухино и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной комиссии муниципального образования для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом базисно-индексных методов определения сметной стоимости работ с использованием программных комплексов «Гранд-смета».

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию поселка Золотухино в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация поселка Золотухино передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии муниципального образования для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация поселка Золотухино с учетом решения общественной комиссии муниципального образования направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссии муниципального образования. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

 в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы,**

**с перечнем работ планируемых к выполнению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ, планируемых к выполнению |
| 1.\* | п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д.2 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн. |
| 2.\* | п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д.4 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн. |
| 3.\*\* | п. Золотухино, ул. Куйбышева, д.31 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн. |
| 4.\*\* | п. Золотухино, Южный переулок, д.10 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн. |
| 5.\*\* | п. Золотухино, ул. Электрическая, д.1 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн. |
| 6.\*\* | п. Золотухино, ул. Новая, д.1 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 7.\*\* | п. Золотухино, ул. Новая, д.3 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 8.\*\* | п. Золотухино, ул. Фрунзе, д.3 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 9.\*\* | п. Золотухино, ул. Фрунзе, д.5 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 10.\*\* | п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д.27 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 11.\*\* | п. Золотухино, ул. Новая, д.12 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |
| 12.\*\* | п. Золотухино, ул. Новая, д.14 | ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек. |

\*Определено по итогам общественных обсуждений, в соответствии с Порядком проведения отбора дворовых территории многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2017 год» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино.

\*\* Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с Порядком проведения отбора дворовых территории многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино.

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в поселке Золотухино в 2017 году»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Перечень**

**территории общего пользования поселка Золотухино, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, с указанием адреса | Перечень работ планируемых к выполнению |
| 1.\* | тротуар,п. Золотухино, ул. Кирова (II очередь)\* | Ремонт тротуара с устройством покрытия из тротуарной плитки. |
| 2.\* | тротуар,п. Золотухино, ул. Куйбышева | Ремонт асфальтового покрытия тротуара.  |
| 3.\* | тротуар,п. Золотухино, ул. Гостиная | Ремонт асфальтового покрытия тротуара. |
| 4\*\*. | Центральная площадь поселка Золотухино | Ремонт асфальтобетонного покрытия площади, ремонт существующих дорожек, установка лавочек и урн, озеленение |
| 5.\*\*\* | тротуар, п. Золотухино, ул. Орджоникидзе | Ремонт асфальтового покрытия тротуара.  |

\*Определено по итогам общественных обсуждений, в соответствии с Порядком проведения отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2017 год», подлежащей благоустройству.

\*\* Включена по итогам общественного обсуждения

\*\*\*Определено по итогам общественных обсуждений, в соответствии с Порядком проведения отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Золотухино о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы», подлежащей благоустройству

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации поселка Золотухино от 28.12.2017г. №343

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в поселке Золотухино на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Срок реализа-ции | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значение показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий в поселке Золотухино»** |
| **1. Благоустройство дворовых территорий**  |
| 1.1. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий в поселке Золотухино | бюджет поселка ЗолотухиноОбластной бюджетФедеральный бюджет | 0,00000,000000,000  | 0,00000,000000,000 | 0,00000,000000,000 | 0,00000,000000,000 | 0,00000,000000,000 | 0,00000,000000,000 | 2018-2022 г. | Администрация поселка Золотухино | Количество благоустроенных дворовых территорий2018-2022 г. – 12 |
| **Итого:** | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования в поселке Золотухино»** |
| **2. Благоустройство территория общего пользования** |
| 2.1. | Проведение работ по благоустройству территорий общего пользования | бюджет поселка ЗолотухиноОбластной бюджетФедеральный бюджет | 2043,00000,000000,000 | 408,600000,000000,000 | 408,600000,000000,000 | 408,600000,000000,000 | 408,600000,000000,000 | 408,600000,000000,000 | 2018-2022 г. | Администрация поселка Золотухино | Количество благоустроенных территорий общего пользований2018-2022 г. -5 |
| **Итого:** | **2043,0** | **408,6** | **408,6** | **408,6** | **408,6** | **408,6** |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **2043,0** | **408,6** | **408,6** | **408,6** | **408,6** | **408,6** |  |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)
2. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-2)
3. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-3)